## Overordnet retrospective for hele forløbet (Perspektivering)

Efter at det sidste retrospective blev afholdt i det sidste sprint afholdte vi et overordnet retrospektive som dækker hele forløbet. Dette er gjort for at få et generelt overblik over hvad der gik godt, hvad der ikke gik så godt og hvad der kunne gøres bedre hvis der skulle udføres eventuelle fremtidige sprints.

### Hvad gik godt?

Der var en god fremgang i forhold til userstories og tasks. Der var en udmærket opdeling af userstories. Det er med succes lykkedes os at gennemføre et sprint, hvor ukendt teknologi skulle udvikles.

### Hvad gik ikke så godt?

* Opdeling af userstories i tasks
  + Der blev oprettet rigtig mange tasks under udførelsen af en userstory
* Vurdering af registrering af tid forbrugt har haltet
* Vi var ikke gode til at forudse spikes
* Manglende erfaring med testfirst
* For mange tasks på en userstory

### Generelle forbedringer til hele forløbet

* Lave nogle få design dokumenter
  + Vi har snakket om at det kunne være en god ide at hvis vi havde haft for eksempel  domænemodel fra starten af eller havde lavet en generel beskrivelse af alle klasser i systemet og de attributer som de skal indeholde. der har været mange opdateringer på vores modelklasser hvilket har resulteret i mange fejl ved refaktorering, som kunne have været undgået hvis vi havde beskrevet klasserne fra start af.
* Håndtere sammenkoblingen af forskellige userstories
  + Vi fandt ud at når man færdiggør userstories uafhænging af hinanden giver det huller i form af refaktorering og funktionalitet der skal bindes sammen, hvilket tager tid. Den tid har vi ikke regnet med i vores userstories.